# Tarefa 1 — Termo de Abertura do Projeto (TAP) · Versão consolidada

Projeto: ROV-MB — Aquisição, Integração e Validação de um ROV Modular
Disciplina: Curso GDP 2026 — Gerenciamento de Projetos · Tarefa 1 — Termo de Abertura do Projeto

Situação: versão consolidada por alteração de consistência. Por decisão do responsável pelo projeto, não há nada contratual no projeto: a obtenção contratual (pesquisa de mercado, definição da solução e contratação) é premissa já concluída, e o projeto compreende somente o processo de recebimento, integração, validação e capacitação. Esta versão resolve o conflito C1, identificado na validação da EAP revisada.
Versão original preservada sem alteração: tarefas/Tarefa 01 - TAP.docx. Todas as diferenças estão no registro de alterações ao final.

## I — Escopo do trabalho

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO — TAP
PROJETO: ROV-MB — AQUISIÇÃO, INTEGRAÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM ROV MODULAR

## II — Termo de Abertura do Projeto

### 1. Descrição do projeto em alto nível

O projeto tem por finalidade especificar, receber, integrar e validar um veículo submarino operado remotamente (ROV) modular, para apoiar fainas de inspeção visual e busca de objetos submersos da Marinha do Brasil, operando a partir de terra (cais ou margem), em água doce e salgada, em ambientes preferencialmente abrigados.

O ROV terá núcleo operacional comum e arquitetura modular obrigatória, permitindo alterar fainas por meio de aparatos e acessórios compatíveis. O MVP contempla apenas câmera e iluminação, sem sonar e sem garra/manipulador, ainda que a modularidade seja requisito arquitetural desde a primeira configuração.

A obtenção contratual da solução — pesquisa de mercado, definição da solução e contratação — é premissa do projeto e encontra-se concluída; o escopo do projeto compreende o recebimento, a integração, a validação e a preparação da organização para operar e manter a configuração inicial.

A solução apoiará a inspeção de ferro, casco, hélice e estruturas submersas, e a localização visual de objetos no fundo/leito, produzindo imagens e vídeos como resultado principal. Recuperação física, uso de garra e resgate de pessoas ficam fora do MVP.

O valor da solução será demonstrado pelo envelope operacional, capacidade de permanência, modularidade, disponibilidade e potencial de redução da exposição humana — sempre como complemento, nunca substituição, do mergulho.

### 2. Objetivo do projeto

Receber, integrar e validar uma solução ROV modular, operável por uma única pessoa a partir de terra, capaz de produzir imagens subaquáticas úteis para inspeção e localização de objetos em água doce e salgada — profundidade nominal de até 10 m, máxima de 30 m, autonomia mínima de 2h30 — acompanhada de treinamento, sobressalentes, documentação e apoio de manutenção.

- Consolidar a necessidade operacional dos Distritos/grupamentos usuários (T0 + 2 meses);

- Receber a configuração inicial do MVP (T0 + 12 meses);

- Demonstrar operação segura por uma pessoa treinada;

- Demonstrar o envelope operacional aprovado (10 m nominal / 30 m máximo);

- Demonstrar autonomia mínima de 2h30 e registro de imagem (1080p/30fps e 4K/15fps);

- Preparar a organização para operar e manter a configuração inicial; e

- Avaliar o benefício de redução da exposição humana em reconhecimentos preliminares.

### 3. Requisitos de alto nível

- O ROV deverá possuir arquitetura modular, permitindo a instalação ou substituição de aparatos e acessórios conforme a faina;

- O sistema deverá ser operável por uma única pessoa treinada, a partir de terra, em cais ou margem;

- O sistema deverá operar em água doce e salgada, preferencialmente em ambientes abrigados;

- A profundidade nominal de operação deverá ser de até 10 m, com profundidade máxima de projeto de 30 m;

- A autonomia mínima deverá ser de 2h30 em condição nominal de operação;

- O umbilical deverá possuir alcance mínimo de 50 m e mecanismo de recuperação e gestão dinâmica;

- O sistema deverá produzir e armazenar imagens e vídeos em 1080p a 30 fps e 4K a 15 fps, conforme especificação final;

- O MVP deverá contemplar câmera e iluminação, sem sonar e sem garra/manipulador;

- O sistema deverá apoiar a inspeção visual de ferro, casco, hélice e demais estruturas submersas definidas no CONOPS;

- O sistema deverá permitir a localização visual de objetos no fundo ou leito, sem requisito de recuperação física no MVP;

- O sistema deverá possuir comportamentos de proteção para situações de impacto, perda de comunicação ou carga anormal associada ao umbilical;

- O sistema deverá possuir procedimentos de operação, lançamento, gestão do fio, recuperação, lavagem, dessalinização, armazenamento e transporte;

- O recebimento deverá incluir treinamento básico, documentação técnica e sobressalentes iniciais;

- A solução deverá considerar vida útil de projeto de 10 anos e apoio de manutenção por cinco anos;

- A solução deverá ser submetida a testes de bancada e de campo, em água doce e salgada, com critérios de aceitação previamente definidos;

- Os resultados principais do MVP deverão ser imagens e registros associados às missões de inspeção e busca;

- Os requisitos deverão ser rastreáveis aos critérios de aceitação e aprovados pela autoridade competente.

### 4. Entregas-chave do projeto

- TAP e registro de premissas, objetivos, limites, riscos iniciais e autoridade de aprovação;

- Necessidade operacional e mapa de usuários, contemplando Distritos, grupamentos e militares especializados;

- CONOPS e envelope operacional, definindo emprego, preparação, operação, recuperação, limites e cenários;

- Requisitos de alto nível e critérios de aceitação do produto e do projeto;

- Arquitetura modular e especificação técnica, contemplando núcleo, interfaces, configuração do MVP, umbilical, gestão dinâmica e estados seguros;

- ROV recebido, integrado e configurado conforme a configuração aprovada;

- Plano, procedimentos e evidências de testes de bancada, água doce e água salgada;

- Capacitação, documentação, sobressalentes e plano de manutenção;

- Piloto operacional e relatório de avaliação dos resultados, desempenho, limites e benefícios;

- Documentação final, aceite, transferência, lições aprendidas, recomendação de continuidade e encerramento do projeto.

### 5. Justificativas do projeto

- Operacional — amplia as alternativas dos Distritos e grupamentos para inspeções e buscas em locais submersos;

- Segurança e exposição humana — apoia a avaliação preliminar de estruturas submersas antes do emprego de mergulhadores, sem eliminar seus requisitos de segurança;

- Permanência e repetibilidade — autonomia mínima de 2h30 e registro de imagens permitem documentar e revisar uma faina posteriormente;

- Modularidade — um núcleo comum poderá receber aparatos em fases distintas, conforme necessidade operacional e disponibilidade orçamentária; e

- Sustentabilidade da cadeia de suprimento — sobressalentes, treinamento e apoio de manutenção por cinco anos.

### 6. Restrições do projeto

- Operação do MVP somente a partir de terra, em cais ou margem;

- Profundidade nominal de 10 m e máxima de 30 m;

- Emprego em água doce e salgada, preferencialmente em locais abrigados, sem alto-mar;

- Vedada a operação em rebojo perigoso ou com correnteza acima de 5 nós;

- Interrupção obrigatória fora do limite de visibilidade aprovado (interpretação do valor de 30 cm a confirmar);

- O MVP não terá sonar, garra/manipulador nem capacidade de recuperação física de objetos;

- O umbilical terá alcance mínimo de 50 m e mecanismo de recuperação/gestão dinâmica;

- O orçamento ainda não está pré-aprovado e deverá incorporar suporte, sobressalentes, treinamento e ciclo de vida; e

- A aprovação de requisitos, testes e recebimento dependerá da Força de Submarinos.

### 7. Resumo do orçamento do projeto

Não há, nesta versão, valor financeiro pré-aprovado. O orçamento será estimado pelo custo total de propriedade ao longo da vida útil de 10 anos, incluindo apoio de manutenção por 5 anos, considerando os seguintes grupos de custo:

- Modularidade e acessórios (interfaces, aparatos futuros, adaptações);

- Integração e configuração (montagem, software, documentação);

- Testes e apoio (áreas, meios, transporte, autorizações e segurança);

- Capacitação e documentação (curso básico, manuais, treinamento);

- Sobressalentes e manutenção (peças iniciais, ferramentas, apoio de manutenção de 5 anos);

- Ciclo de vida (atualizações, suporte, disponibilidade, descarte); e

- Reserva de contingência (técnica, de suprimento e de variação de preços).

### 8. Lista das partes interessadas do projeto

- Força de Submarinos — autoridade de aprovação;

- Distritos e grupamentos — usuários operacionais;

- Militares especializados — operadores e mantenedores;

- Mergulhadores e especialistas SAR;

- Engenharia e manutenção;

- Logística e cadeia de suprimento;

- Empresa responsável pelo sistema ROV;

- Áreas de ciência, tecnologia e inovação;

- Autoridades de segurança e áreas de teste; e

- Patrocinador do projeto.

### 9. Riscos de alto nível

Descrição dos riscos (ameaças):

1.1) Requisitos divergentes entre usuários, engenharia e Força de Submarinos, gerando retrabalho;
1.2) Modularidade declarada sem interfaces ou critérios verificáveis, criando dependência da empresa responsável pelo sistema;
1.3) Desempenho insuficiente em turbidez, correnteza ou obstáculos, causando perda de missão;
1.4) Falha de vedação, corrosão, propulsão ou alimentação, causando indisponibilidade do equipamento;
1.5) Perda de comunicação ou rompimento/enrosco do umbilical, causando perda do ROV;
1.6) Interpretação inadequada do limite de visibilidade de 30 cm, causando operação insegura;
1.7) Dependência da empresa responsável pelo sistema ou de componentes sem suporte por 10 anos; e
1.8) Atraso em autorização de área ou disponibilidade de água doce/salgada.

### 10. Indicadores-chave do sucesso do projeto

10.1) MVP recebido, integrado e configurado dentro do prazo aprovado;
10.2) 100% dos testes críticos aprovados antes do piloto operacional;
10.3) Envelope operacional demonstrado (10 m nominal / 30 m máximo; autonomia ≥ 2h30);
10.4) Curso básico, sobressalentes, documentação e plano de manutenção entregues; e
10.5) Piloto operacional avaliado e aprovado pela Força de Submarinos.

### 11. Resumo do cronograma de marcos

M-01) TAP, premissas e autoridade de aprovação revisados: T0 + 1 mês;
M-02) Necessidade e CONOPS preliminar definidos: T0 + 2 meses;
M-03) Requisitos e envelope operacional aprovados: T0 + 3 meses;
M-04) Arquitetura modular aprovada: T0 + 6 meses;
M-05) ROV recebido e integração de bancada concluída: T0 + 12 meses;
M-06) Testes de bancada, segurança e autonomia concluídos: T0 + 14 meses;
M-07) Testes em água doce e salgada concluídos: T0 + 16 meses; e
M-08) Capacitação, piloto e encerramento concluídos: T0 + 18 meses.

Os marcos são preliminares e dependem da disponibilidade da empresa responsável pelo sistema e da aprovação da Força de Submarinos.

### 12. Gerente do projeto

A designar pela organização responsável. Responsabilidades preliminares: coordenar a equipe; consolidar requisitos; manter o TAP, a EAP e os registros de premissas, riscos, decisões e mudanças; integrar usuários, engenharia, empresa responsável pelo sistema, testes e capacitação; reportar desempenho; e submeter decisões à Força de Submarinos.

Nível de autoridade proposto: organizar o trabalho, convocar reuniões e propor decisões dentro dos limites aprovados — sem autoridade, neste rascunho, para alterar requisitos críticos ou liberar emprego operacional.

### 13. Patrocinador

Patrocinador: representante a designar pela organização demandante.

Autoridade de aprovação: Força de Submarinos, responsável por aprovar requisitos, configuração do MVP, critérios de teste, recebimento, piloto, continuidade e encerramento do projeto.

### 14. Requisitos para aprovação do projeto

O projeto será considerado aprovado quando houver necessidade operacional reconhecida; autoridade de aprovação definida; gerente e patrocinador designados; usuários representativos identificados; objetivos mensuráveis aceitos; escopo e limites de alto nível definidos; requisitos e critérios de sucesso estabelecidos; riscos iniciais registrados; e recursos necessários à continuidade do planejamento autorizados pela autoridade competente.

A aprovação do projeto não representa, por si só, autorização para emprego operacional do ROV, devendo essa decisão observar as aprovações institucionais aplicáveis.

### 15. Critérios de término do projeto

O projeto poderá ser encerrado quando a configuração aprovada do ROV tiver sido recebida e integrada; os testes críticos forem concluídos ou formalmente dispensados; os critérios de profundidade, autonomia, vídeo, operação e segurança forem demonstrados ou formalmente aceitos; o treinamento, os sobressalentes, a documentação e o plano de manutenção forem entregues; as pendências forem aceitas ou transferidas; o piloto operacional tiver sido avaliado; e a Força de Submarinos aprovar formalmente o encerramento e a recomendação de continuidade.

O projeto poderá ser redirecionado ou encerrado antecipadamente caso o envelope operacional não possa ser demonstrado com segurança, os requisitos de modularidade não possam ser atendidos ou a autoridade competente determine que a necessidade deixou de existir.

Assinatura do Responsável pela Autorização do Início do Projeto

## III — Registro de alterações de consistência

Motivo comum a todas as alterações: Obtenção contratual concluída (premissa); o projeto compreende somente recebimento, integração, validação e capacitação. Exceção: A20 corrige apenas a numeração dos indicadores (observação C4). O título do projeto foi mantido conforme o original. Os prazos dos marcos remanescentes não foram alterados.

| Alteração | Seção | Texto original | Texto consolidado |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 1 — Descrição, 1º parágrafo | especificar, selecionar, adquirir, integrar e validar | especificar, receber, integrar e validar |
| A2 | 1 — Descrição, 3º parágrafo | A estratégia preliminar prioriza a aquisição e integração de solução comercial consagrada, com preferência por fornecedores nacionais; a adaptação é admitida e o desenvolvimento do zero é hipótese apenas residual. | A obtenção contratual da solução — pesquisa de mercado, definição da solução e contratação — é premissa do projeto e encontra-se concluída; o escopo do projeto compreende o recebimento, a integração, a validação e a preparação da organização para operar e manter a configuração inicial. |
| A3 | 2 — Objetivo do projeto | Adquirir, integrar e validar uma solução ROV modular | Receber, integrar e validar uma solução ROV modular |
| A4 | 2 — Objetivo 2 | Definir a solução comercial ou adaptada mais adequada (T0 + 4 meses) | Suprimido; objetivos 3 a 8 renumerados como 2 a 7 |
| A5 | 2 — Objetivo 3 (atual 2) | Adquirir e receber a configuração inicial do MVP (T0 + 12 meses) | Receber a configuração inicial do MVP (T0 + 12 meses) |
| A6 | 3 — Requisito 13 | O fornecedor deverá fornecer treinamento básico, documentação técnica e sobressalentes iniciais | O recebimento deverá incluir treinamento básico, documentação técnica e sobressalentes iniciais |
| A7 | 3 — Requisito 16 | A solução deverá priorizar fornecedores e cadeia de suprimentos nacionais quando compatível com os requisitos técnicos, operacionais e de disponibilidade | Suprimido; requisitos 17 e 18 renumerados como 16 e 17 |
| A8 | 4 — Entrega 5 | Estudo de mercado e análise das alternativas de fornecimento, incluindo soluções comerciais, adaptação, cadeia nacional e custo total de propriedade | Suprimida; entregas 6 a 11 renumeradas como 5 a 10 |
| A9 | 4 — Entrega 7 (atual 6) | ROV adquirido, recebido, integrado e configurado conforme a solução aprovada | ROV recebido, integrado e configurado conforme a configuração aprovada |
| A10 | 5 — Justificativa 5 | preferência por fornecedores nacionais, sobressalentes, treinamento e apoio de manutenção por cinco anos | sobressalentes, treinamento e apoio de manutenção por cinco anos |
| A11 | 6 — Restrição 8 | deverá incorporar aquisição, suporte, sobressalentes, treinamento e ciclo de vida | deverá incorporar suporte, sobressalentes, treinamento e ciclo de vida |
| A12 | 6 — Restrição 9 | A aprovação de requisitos, solução, testes e recebimento dependerá da Força de Submarinos | A aprovação de requisitos, testes e recebimento dependerá da Força de Submarinos |
| A13 | 7 — Grupo de custo 1 | Aquisição do sistema (ROV, estação de controle, umbilical, energia, câmera, iluminação e estrutura do MVP) | Suprimido; grupos 2 a 8 renumerados como 1 a 7 |
| A14 | 7 — Grupo de custo 6 (atual 5) | peças iniciais, ferramentas, contrato de 5 anos | peças iniciais, ferramentas, apoio de manutenção de 5 anos |
| A15 | 8 — Parte interessada 7 | Setores de aquisição e assessoria jurídica | Suprimida; partes interessadas 8 a 11 renumeradas como 7 a 10 |
| A16 | 8 — Parte interessada 8 (atual 7) | Fornecedores nacionais e integradores | Empresa responsável pelo sistema ROV |
| A17 | 9 — Riscos 1.2 e 1.7 | criando dependência do fornecedor; Dependência de fornecedor ou componentes sem suporte por 10 anos | criando dependência da empresa responsável pelo sistema; Dependência da empresa responsável pelo sistema ou de componentes sem suporte por 10 anos |
| A18 | 9 — Risco 1.8 | Atraso em contratação, autorização de área ou disponibilidade de água doce/salgada | Atraso em autorização de área ou disponibilidade de água doce/salgada |
| A19 | 9 — Oportunidades 2.1 e 2.2 | Existência de soluções comerciais consagradas pode reduzir prazo e custo de aquisição; Preferência por cadeia nacional pode ampliar a disponibilidade de suporte e sobressalentes | Suprimidas (referiam-se à fase de aquisição) |
| A20 | 10 — Indicadores-chave | 8.1) a 8.5) | 10.1 a 10.5 (correção de numeração, sem alteração de conteúdo) |
| A21 | 11 — Marcos | M-04) Pesquisa de mercado e custo total de propriedade concluídos; M-05) Arquitetura modular e estratégia de fornecimento aprovadas; M-06) Contratação ou aquisição autorizada | M-04 e M-06 suprimidos; M-05 passa a M-04 “Arquitetura modular aprovada”; M-07 a M-10 renumerados como M-05 a M-08, com os mesmos prazos |
| A22 | 11 — Nota dos marcos | dependem da modalidade de contratação, disponibilidade do fornecedor e aprovação da Força de Submarinos | dependem da disponibilidade da empresa responsável pelo sistema e da aprovação da Força de Submarinos |
| A23 | 12 — Gerente do projeto | integrar usuários, engenharia, aquisição, fornecedor, testes e capacitação; … para autorizar contratação, alterar requisitos críticos ou liberar emprego operacional | integrar usuários, engenharia, empresa responsável pelo sistema, testes e capacitação; … para alterar requisitos críticos ou liberar emprego operacional |
| A24 | 13 — Patrocinador | aprovar requisitos, configuração do MVP, estratégia de fornecimento, critérios de teste | aprovar requisitos, configuração do MVP, critérios de teste |
| A25 | 14 e 15 — Aprovação e término | autorização para contratação, aquisição ou emprego operacional do ROV, devendo essas decisões…; caso não seja identificada solução adequada no mercado, …, o custo total de propriedade seja incompatível com o benefício esperado | autorização para emprego operacional do ROV, devendo essa decisão…; O projeto poderá ser redirecionado ou encerrado antecipadamente caso o envelope operacional não possa ser demonstrado com segurança, os requisitos de modularidade não possam ser atendidos ou a autoridade competente determine que a necessidade deixou de existir |

## Fontes

- tarefas/Tarefa 01 - TAP.docx — versão original (preservada).

- Decisão do responsável pelo projeto: obtenção contratual considerada concluída; projeto restrito a recebimento, integração, validação e capacitação.

- skills/SKILL_1_Tarefa_1_TAP_ROV_MB.md — regra de alteração do TAP somente por consistência, de forma identificada.